# Grupo Knuth

# VISÃO DO PRODUTO E DO PROJETO

# Versão 2.5

# Tabela - Integrantes do Grupo:

| Matrícula | Nome | Função (responsabilidade) | Pontos de participação dos membros da equipe. Devem fechar 100 pontos para toda a equipe. |
| --- | --- | --- | --- |
| 241038595 | Davi Lima Queiroz | Developer | 8.33 |
| 241012211 | Ester Almeida Cabral dos Santos | Developer | 8.33 |
| 241025461 | Heitor Santos Nobre | Scrum Master (GitHub) | 8.33 |
| 241025470 | Luccas Rodrigues dos Santos | Developer | 8.33 |
| 242005383 | Luiz Felipe de Sá Naves Peixoto | Developer | 8.33 |
| 241025309 | Marco Antônio Araujo Roman | Product Owner | 8.33 |
| 242015281 | Marcos Alexandre Freire | Developer | 8.33 |
| 232023940 | Maria Eduarda dos Santos Rosa | Developer | 8.33 |
| 242005150 | Matheus Nunes Ferreira da Silva | Developer | 8.33 |
| 232030032 | Pedro Henrique Conceição de Souza | Developer | 8.33 |
| 241025846 | Rayca Yorrara Leite dos Santos | Developer | 8.33 |
| 242024988 | Tomás Garcia Rocho | Developer | 8.33 |

# Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/04/2026 | 1.0 | Adição inicial do problema, declaração de posição do produto e tecnologias a serem utilizadas | Luccas |
| 21/04/2026 | 1.1 | Modificações no escopo do projeto | Marco Antônio |
| 25/04/2026 | 1.2 | Desenvolvimento dos tópicos de visão geral do produto. (1.1 a 2.4), exceto 2.3 | Marco Antônio |
| 26/04/2026 | 1.3 | Desenvolvimento do tópico 3 | Ester |
| 27/04/2026 | 1.4 | Adição dos cenários funcionais e do backlog do produto, com exceção das U.S. | Luccas e Luiz |
| 27/04/2026 | 1.5 | Adição do gerenciamento de riscos do projeto. | Maria Eduarda |
| 28/04/2026 | 1.6 | Criação das U.S. | Luccas |
| 28/04/2026 | 1.7 | Criação da seção 2.6 (Gerenciamento de Replanejamento); Adição de introdução à seção | Matheus Nunes |
| 28/04/2026 | 1.8 | Adição de Planejamento das fases e iterações do projeto – 2.3 | Marco Antônio |
| 29/04/2026 | 2.0 | Revisão Geral | Ester |
| 29/04/2026 | 2.1 | Organizaçao Sprints | Davi, Ester, Marco, Maria Eduarda, Pedro Henrique, Rayca |
| 30/04/2026 | 2.2 | Finalização do tópico 4 | Luccas |
| 30/04/2026 | 2.3 | Revisão | Ester |
| 24/05/2026 | 2.4 | Refatoração de Sprints | Marco Antônio |
| 02/06/2026 | 2.5 | Segunda Revisão de formato ABNT | Marco Antônio |

# Sumário

1	VISÃO GERAL DO PRODUTO	3

1.1	Problema	3

1.2	Declaração de Posição do Produto	3

1.3	Objetivos do Produto	4

1.4	Tecnologias a Serem Utilizadas	4

2	VISÃO GERAL DO PROJETO	4

2.1	Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software	4

2.2	Organização do Projeto	4

2.3	Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto	5

2.4	Matriz de Comunicação	5

2.5	Gerenciamento de Riscos	5

2.6	Critérios de Replanejamento	6

3	PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6

4	DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO	7

4.1	Backlog do produto	7

4.2	Perfis	7

4.3	Cenários	7

4.4	Tabela de Backlog do produto	8

5	MÉTRICAS E MEDIÇÕES	9

5.1	GQM de medições	9

6	TESTES DE SOFTWARE	9

6.1	Estratégia de testes contendo:	9

6.2	Roteiro de teste:	9

7	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

# VISÃO DO PRODUTO E PROJETO

# VISÃO GERAL DO PRODUTO

## Problema

No contexto acadêmico, a comunicação entre alunos, monitores e professores frequentemente sofre com fatores restritivos que dificultam a troca de conhecimentos e resolução de dúvidas, o que impacta academicamente o desenvolvimento do estudante e aprendizado nas disciplinas.

Desse modo, aplicou-se o diagrama de Ishikawa ou “diagrama da espinha de peixe”, como forma de mapear quais os principais impedimentos percebidos pelos alunos nesse processo, conforme apresentado na Figura 1

Figura 1 - Diagrama de Ishikawa

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A partir da análise das dimensões de Máquina, Método, Pessoas e Ambiente, concluiu-se que a principal causa raiz do problema é a dispersão do conhecimento. Esse cenário decorre, predominantemente, da ausência de uma plataforma institucional unificada e estruturada para sanar dúvidas.

Atualmente, a comunicação ocorre por meio de diversas ferramentas, tais como SIGAA UNB, Microsoft Teams, e-mail, Discord, Aprender3, Github. A variação de canais de comunicação aliada à adoção variada dessas opções por parte dos docentes, agrava a falta de padronização 

	Contudo, isso faz com que o conhecimento fique disperso e o aluno confuso de qual canal se deve usar. Resultando na perpetuando de gargalos, como:

- repetição frequente de perguntas já respondidas;

- dificuldade em localizar respostas anteriores;

- ausência de organização por temas ou disciplinas; e

- incerteza quanto à disponibilidade de professores e monitores.

Dessa forma, observa-se a necessidade de desenvolvimento de uma solução que organize, priorize e reaproveite o conhecimento gerado a partir das interações acadêmicas.

## Declaração de Posição do Produto

Diante do exposto, equipe KNUTH se propôs a desenvolver uma ferramenta tecnológica voltada especificamente para a gestão estruturada de dúvidas acadêmicas. Permitindo categorização por tema, priorização de dúvidas e formação de uma base de conhecimento reutilizável.

Seguindo um modelo de fórum, parecido com o que está atualmente no SIGAA UNB, porém muito mais completo e organizado conforme ilustrado na Figura 2:

Figura 2- Fórum SIGAA UNB

Fonte: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Disponível em: https://sigaa.unb.br/sigaa/portais/discente/discente.jsf

Acesso em: 17/04/2026

Ressalta-se que o sistema proposto não busca substituir ferramentas de comunicação, mas estruturar e organizar o fluxo de dúvidas acadêmicas, transformando interações dispersas em conhecimento reutilizável.

Para uma melhor visualização, foi montado o quadro 1.

Quadro 1: Intenção do Produto

| Para: | Discentes, monitores e docentes da universidade |
| --- | --- |
| Necessidade: | Centralização e estruturação do processo de resolução de dúvidas acadêmicas. |
| O projeto: | É uma aplicação WEB |
| Que: | Se propõe a estruturar e organizar o fluxo de dúvidas acadêmicas, permitindo melhor aproveitamento das respostas e centralização de dúvidas. |
| Ao contrário: | De outras ferramentas, como: SIGAA UNB, Microsoft Teams, e-mail, Discord, Aprender3, Github. |
| Nosso produto: | Se propõe a ser uma central coletiva de dúvidas, de forma organizada e estruturada. Facilitando a busca e reutilização de respostas. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## Objetivos do Produto

### Objetivo Principal:

Desenvolver uma plataforma web que organize e otimize o processo de resolução de dúvidas acadêmicas, promovendo eficiência na comunicação e redução da repetição de informações.

### Objetivos Secundários:

- Permitir o cadastro de usuários (alunos, monitores e professores)

- possibilitar a criação de turmas e associação de usuários

- permitir o envio de dúvidas estruturadas (por tema, disciplina e prioridade)

- permitir respostas organizadas em formato de tópicos

- possibilitar a marcação de dúvidas como resolvidas

- disponibilizar histórico pesquisável de dúvidas e respostas

- apresentar informações de disponibilidade de professores e monitores

## Tecnologias a Serem Utilizadas

Considerando os conhecimentos prévios da equipe e as características do projeto como uma aplicação web, a seleção de ferramentas priorizou a utilização de tecnologias modernas que favorecem a produtividade e a integração sistêmica. Para tanto, definiu-se a seguinte pilha tecnológica (Stack):

- Backend: Python, utilizando framework FastAPI

- Frontend: HTML, CSS e JavaScript

- Banco de dados: PostgreSQL

- Deploy do backend: Render

- Deploy do frontend: Vercel

- Versionamento: Github

Vale ressaltar que a escolha das tecnologias foi feita de forma a simplificar o processo de desenvolvimento, abordando uma visão realista considerando o conhecimento da equipe, tempo e escopo do projeto.

# VISÃO GERAL DO PROJETO

## Ciclo de vida do projeto de desenvolvimento de software

Para definição do ciclo de vida do projeto, seguiu-se o modelo apresentado na imagem abaixo:

Imagem 3 – Diagrama de Ciclo de Vida do Projeto

Fonte: Material acadêmico do prof. Ajax

Sua lógica representa uma hierarquia clássica no desenvolvimento de projetos. Constituindo-se por: Metodologia, que suporta a escolha do → Processo, que é orientado por → Procedimentos, que são suportados por → Métodos e Ferramentas.

Na prática, isso significa que a base para definir os elementos práticos do trabalho (métodos e ferramentas) vêm primeiramente de uma abordagem filosófica do trabalho (Metodologia).

Portanto, partindo do mesmo pressuposto, é possível descrever cada um desses elementos no desenvolvimento deste projeto:

### 2.1.1	Metodologia

Metodologia ágil, com definição de papéis (Product Owner, Scrum Master e Developers) e foco no desenvolvimento incremental e colaboração contínua.

Essa metodologia foi escolhida por melhor se adequar a natureza do produto desenvolvido. Por se tratar de um projeto de software é mais importante realizar pequenas entregas, MVPs (minimal viable project) e receber feedback do cliente, do que fazer uma entrega final que possivelmente não satisfaça os requerimentos do cliente.

Além disso, por se tratar de uma ferramenta de software, é mais fácil operar dessa maneira, sendo natural realizar testes e modificar o escopo do trabalho ao longo do projeto.

### 2.1.2	Processo

O processo segue um caminho padrão no desenvolvimento de software, sendo:

Levantamento de requisitos → desenvolvimento → testes → validação → entrega

Levantamento de requisitos: Etapa de prototipação teórica do que será necessário para o desenvolvimento, engloba análise de ferramentas, definição de tempo, escopo e fundos destinados ao projeto, sendo realizado principalmente pelo Product Owner.

Desenvolvimento: O processo em si de criação do produto, sendo realizado pela equipe de desenvolvedores.

Testes: Realizados de forma unitária ou integralizada, servem para verificar se a ferramenta que está sendo desenvolvida está se comportando conforme o esperado.

Validação: Processo de comprovação e aceitação feito pelos gestores do produto para uma última aprovação antes da finalização da entrega.

Entrega: Fase final do desenvolvimento, aqui a ferramenta está disponível para ser utilizada pelos clientes, possibilitando o recebimento de feedback de aprimoramento e reinício do ciclo de desenvolvimento.

### 2.1.3	Procedimentos

Procedimentos são o guia prático de como realizar uma ação dentro do projeto. Servem como uma padronização de como as coisas devem ser feitas.

Sendo exemplos nesse projeto:

- como criar uma tarefa no backlog

- como fazer uma nova funcionalidade

- como revisar código

- como abrir uma issue no GitHub

### 2.1.4	Métodos e Ferramentas

São as técnicas e tecnologias aplicadas ao projeto. Como descrito no item 1.4, as tecnologias utilizadas serão:

- Backend: Python, utilizando FastAPI;

- Frontend: HTML, CSS e JavaScript;

- Banco de dados: PostgreSQL;

- Deploy do backend: Render;

- Deploy do frontend: Vercel; e

- Versionamento: Github.

Enquanto, os métodos serão:

- Scrum (planejamento de sprints);

- Kanban (quadro de tarefas);

- modelagem de sistema (UML, casos de uso);

- definição de requisitos

## Organização do Projeto

`Para definição da organização do projeto, foram criados papéis para cada integrante do grupo, seguindo o modelo ágil.

Tabela 1 - Tabela de papéis, atribuições e responsáveis

| Papel | Atribuições | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor | Codificar o produto, codificar testes unitários, realizar refatoração | Tomás, Rayca, Pedro Henrique, Matheus, Maria Eduarda, Marcos Alexandre, Luiz, Luccas, Ester, Davi |
| Dono do Produto | Atualizar o escopo do produto, organizar o escopo das sprints, validar as entregas | Marco Antônio |
| Scrum Master | Facilitar o desenvolvimento do projeto, atuando em gargalos e organizando ritos e ferramentas para acompanhamentos (GitHub) | Heitor |
| Cliente | Verificar se o produto está seguindo o escopo determinado e sugerir mudanças e melhorias | Professor e monitor |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## Planejamento das Fases e/ou Iterações do Projeto

Tabela 2 - Tabela de planejamento de fases do projeto

| Sprints | Produto (Entrega) | Data Início | Data Fim | Entregável (eis) | Responsáveis | Conclusão % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Definição do Produto e organização Github | 13/04/26 | 19/04/26 | Definições básicas do produto (linguagem, ideia, organização, escopo) | Toda equipe, principalmente Product Owner e Scrum Master | 100% |
| Sprint 2 | Documento de Visão | 20/04/26 | 26/04/26 | Revisão e conclusão do Documento de Visão | Toda equipe, principalmente product owner | 100% |
| Sprint 3 | Documento de Arquitetura | 27/04/26 | 03/05/26 | Revisão e conclusão do Documento de Arquitetura | Toda a equipe | 100% |
| Sprint 4 | Preparação do ambiente de desenvolvimento e apresentações de documentos | 04/05/26 | 10/05/26 18/05/26 | Configuração do Github, configuração das ferramentas, configuração do banco de dados, configuração da API e preparação das apresentações dos documentos | Toda a equipe, principalmente scrum master e desenvolvedores | 90% |
| Sprint 5 | Criação de usuários e autenticação - Recovery | 11/05/26 19/05/26 | 17/05/26 27/05/26 | Cadastro dos alunos, monitores, professores. Sistema de login e logout, controle de permissões por perfil | Principalmente desenvolvedores | 60% |
| Sprint 6 | Estrutura acadêmica do sistema | 18/05/26 28/05/26 | 24/05/26 01/05/26 | Cadastro de disciplinas, turmas e associações entre usuários. Página da disciplina e turma | Principalmente desenvolvedores e product owner | 0% |
| Sprint 7 | Criação de dúvidas e tags | 25/05/26 01/05/26 | 31/05/26 07/06/26 | Criação do sistema de dúvidas, incluíndo suas características de disciplina, tema/tag e prioridade. Listagem de dúvidas | Principalmente desenvolvedores | 0% |
| Sprint 8 | Sistema de respostas e organização | 01/06/26 08/06/26 | 07/06/26 14/06/26 | Possibilitar responder as dúvidas, organizar em tópicos, ordenar respostas, interface de fórum | Principalmente desenvolvedores e product owner | 0% |
| Sprint 9 | Gestão do status da dúvida e prioridade | 08/06/26 15/06/26 | 14/06/26 21/06/26 | Marcar dúvidas como: aberta, em andamento, resolvida. Apresentar dúvidas por critério de prioridade. | Principalmente desenvolvedores | 0% |
| Sprint 10 | Sistema de busca e histórico | 15/06/26 22/06/26 | 21/06/26 28/06/26 | Ferramenta de busca: textual, tags e disciplina. Histórico de dúvidas respondidas | Principalmente desenvolvedores | 0% |
| Sprint 11 | UX e melhorias de usabilidade | 22/06/26 | 28/06/26 | Navegação otimizada, interface mais limpa, feedback visual. Melhorias no sistema de perfil e indicações de disponibilidade | Principalmente desenvolvedores e product owner | 0% |
| Sprint 11 | Testes finais e entrega | 29/06/26 | 05/07/26 | Testes finais, correção de bugs, preparação para demonstração e apresentação | Toda a equipe | 0% |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

* Scrum Master participará nas sprints de desenvolvimento (Sprints 5 a 12) de forma mais indireta cuidando do GitHub e auxiliando na organização.

** Product Owner participará nas sprints de desenvolvimento (Sprints 5 a 12) esclarecendo ideias conceituais e realizando testes de aceitação.

*** Todas as etapas de desenvolvimento contam com testes unitários de uso do produto.

## Matriz de Comunicação

Como forma de comunicação e acompanhamento do trabalho, decidiu-se por realizar reuniões semanais por meio do Microsoft Teams toda segunda-feira das 20h às 21h, além de retirada de dúvidas ocasionais por meio de um grupo no Whatsapp. Para os demais ritos e periodicidades, pode-se verificar sua execução por meio da tabela abaixo:

Tabela 3 - Tabela de ritos e periodicidade

| Descrição | Área/ Envolvidos | Periodicidade | Produtos Gerados |
| --- | --- | --- | --- |
| - Reunião de acompanhamento das atividades em andamento | - Equipe do Projeto | - Semanal | - Ata de reunião - Relatório de situação do projeto |
| - Reunião de retrospectiva e atribuição de novas issues | - Equipe do Projeto | - Quinzenal | - Ata de reunião - Atribuição e modificação de issues - Relatório de situação do projeto |
| - Comunicar situação do projeto | - Equipe do projeto - Professor/ Monitor | - Quinzenal | - Ata de reunião, e - Relatório de situação do projeto |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos foi realizado com o objetivo de identificar possíveis problemas no desenvolvimento do sistema de tirar dúvidas entre alunos, monitores e professores. A partir disso, foram definidas estratégias para minimizar impactos e garantir o bom funcionamento da plataforma. Os riscos identificados serão monitorados ao longo do desenvolvimento do projeto.

Tabela 4 – Tabela de riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobrecarga no sistema de chat | Média | Alto | Testes de desempenho e planejamento de escalabilidade |
| Falhas na comunicação em tempo real | Média | Alto | Uso de tecnologias confiáveis e testes constantes |
| Problemas de segurança | Média | Alto | Implementar autenticação segura e controle de acesso |
| Confusão entre tipos de usuários | Baixa/Média | Alto | Definir corretamente permissões (aluno, monitor, professor) |
| Baixa adesão dos usuários | Média | Médio/Alto | Interface intuitiva e divulgação da plataforma |
| Atraso no desenvolvimento | Média | Alto | Planejamento e divisão de tarefas |
| Dificuldade técnica | Média | Médio/Alto | Estudo prévio e suporte técnico |
| Perda de dados | Baixa | Alto | Backups e testes frequentes |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

## Critérios de Replanejamento

O replanejamento do projeto é um processo necessário para garantir que o desenvolvimento do sistema permaneça viável diante de imprevistos técnicos ou mudanças de cenário. Esta seção define os parâmetros e gatilhos que, quando atingidos, obrigam a equipe a revisar o cronograma original, o escopo da sprint ou a alocação de recursos, assegurando que o objetivo final da entrega seja cumprido.

- Caso ocorra a saída definitiva de algum membro ou afastamento prolongado por motivos de pessoais, as tarefas da Sprint atual serão redistribuídas e o escopo será reavaliado para garantir a entrega.

- Caso a equipe encontre dificuldades impeditivas na implementação das tecnologias escolhidas (Python/FastAPI ou integração com PostgreSQL) que não sejam resolvidas em até 5 dias úteis, será feito um replanejamento para buscar soluções alternativas ou simplificação da funcionalidade afetada.

- Se houver um atraso superior a 20% no desenvolvimento dos requisitos obrigatórios (Must Have) de uma Sprint, as metas da Sprint seguinte deverão ser reajustadas para priorizar a estabilização do código em detrimento de novas funcionalidades.

- Se mais de 47% dos membros da equipe relatarem impossibilidade de dedicação ao projeto devido a semanas de provas ou trabalhos de outras disciplinas, as tarefas daquela semana serão redistribuídas ou postergadas.

- Caso ocorra conflitos de códigos que possam resultar na perda do progresso e/ou instabilidade da Branch (Main), as atividades devem ser paradas até a reorganização do repositório e as revisões do código.

- Controle de Versão: Toda e qualquer alteração no escopo de replanejamento deverá ser registrada no Histórico de Revisões!

# PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# O processo de desenvolvimento se baseia na integração dos frameworks ágeis SCRUM e Extreme Programming (XP). O processo é definido como um conjunto de atividades logicamente encadeadas que consomem recursos, geram resultados e possuem designações claras de responsabilidades. Esta seção atua como um guia estrutural e iterativo, com foco na entrega contínua de Mínimos Produtos Viáveis (MVPs), sem caráter estritamente prescritivo.

## Abordagem Metodológica e Justificativa

Esta ferramenta de software exige foco no desenvolvimento incremental e na colaboração contínua. Diferentemente do modelo tradicional em cascata, onde os requisitos são rigidamente definidos no início e a entrega ocorre apenas ao final (PRESSMAN; MAXIM, 2021), foi escolhida uma abordagem ágil. O modelo em cascata apresenta alto risco de gerar uma entrega final que não satisfaça os requerimentos do cliente, já a metodologia ágil diminui esse risco ao priorizar entregas em Mínimos Produtos Viáveis (MVPs) e o recebimento constante de feedback.

Scrum: gerencia o ritmo do projeto com a definição formal de papéis: Product Owner, Scrum Master e Developers (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). O fluxo é dividido em Sprints focadas em entregas incrementais. As atividades são organizadas em um Backlog e monitoradas visualmente por meio da metodologia Kanban. O acompanhamento é feito através de reuniões semanais e ritos de retrospectiva.

XP (Extreme Programming): fundamenta as práticas de engenharia de software, facilitando testes contínuos e a modificação do escopo ao longo do projeto de forma estruturada e segura (BECK, 2004). As práticas adotadas pela equipe de desenvolvimento incluem:

- Automação de testes unitários.

- Refatoração contínua de código para garantia de manutenção.

- Integração e versionamento contínuo via GitHub.

- Revisão de código por pares antes de aprovação de funcionalidades.

## Diagrama e Fluxo de Trabalho (Workflow)

O fluxo de trabalho segue o ciclo iterativo e incremental do Scrum. O ciclo de vida das Sprints obedece a uma cadeia circular de cerimônias e atividades que consome requisitos e gera incrementos validados de software. A cada ciclo, as seguintes fases padronizadas são executadas:

Figura 4 - Ciclo Scrum

Fonte: Visual Paradigm

### Detalhamento das fases do ciclo:

- Project Vision e Release Planning (Pré-Sprint): Definição da visão geral do produto e estruturação do planejamento de entregas. Consome: Necessidades e problemas do cliente. Gera: Product Backlog priorizado.

- Planning (Sprint Planning): Reunião de planejamento onde a equipe seleciona as issues que serão desenvolvidas no ciclo e define a meta da Sprint. Consome: Product Backlog. Gera: Sprint Backlog (escopo de tempo definido).

- Implementation & Daily Scrum: Fase de desenvolvimento unindo codificação e testes (práticas XP). Ocorre o alinhamento diário (Daily Scrum) para amenizar imprevistos. Consome: Sprint Backlog e stack tecnológica. Gera: Código-fonte implementado e testado.

- Review (Sprint Review): Reunião de validação e comprovação de qualidade do incremento gerado para garantir o alinhamento com as expectativas. Consome: Software testado. Gera: Aceite da funcionalidade (Feature Accepted).

- Retrospect (Sprint Retrospective): evento focado na avaliação da própria equipe e dos processos utilizados, visando adaptação e melhoria contínua. Consome: Dinâmica e métricas da Sprint finalizada. Gera: Plano de melhorias para o próximo ciclo.

- Deployment: Disponibilização do software validado em ambiente de produção (Render para Backend, Vercel para Frontend) visando a obtenção de feedback. Consome: Incremento aprovado na Review. Gera: Software em produção.

## Papéis e Designação de Responsabilidades

## A execução das atividades é distribuída entre os seguintes papéis da metodologia ágil:

## Product Owner (Dono do Produto): Define e atualiza o escopo da solução, organiza o planejamento das Sprints e realiza a validação final das entregas.

## Scrum Master: Facilita os processos, diminui gargalos técnicos e gerencia os ritos e as ferramentas de rastreamento no GitHub.

## Desenvolvedor: Codifica a solução, elabora e aplica os testes unitários e assegura a qualidade através de refatoração.

## Cliente: avalia o produto

# DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

## Backlog do produto

Perfis: Os tipos de usuários que poderão acessar o site, cada qual com permissões diferentes para satisfazer os objetivos únicos pelos quais estão usando o site.

Cenários: Contextos de uso pelos usuários, nos quais o site deverá saber como lidar.

MUST: Requisitos obrigatórios para que o site ofereça de fato aos usuários as funções mínimas que se propõe a realizar.

SHOULD: Requisitos necessários para que o site ofereça com mais segurança, precisão e agilidade as suas funções, mas que não impedem sua operacionalidade.

COULD: Requisitos que podem agregar mais valor ao site, mas que não são indispensáveis para o seu funcionamento.

Elicitação: O método utilizado foi o de brainstorm. A equipe reuniu-se para discutir uma ideia de software com base no tema “Tira dúvidas com monitores, professores e orientadores de TCC”. Surgiu-se uma ideia de site, a qual foi melhor desenvolvida pelo Product Owner em uma outra reunião posteriormente e validade pelos demais membros do grupo.

## Perfis

O site vai contar com três tipos de perfis para que cada usuário possa utilizar o perfil adequado para ele. Os três perfis existentes serão:

Tabela 5 - Perfis de acesso

| # | Nome do perfil | Características do perfil | Permissões de acesso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perfil do professor | Esse perfil será de uso exclusivo de professores, eles poderão criar turmas de suas respectivas matérias e adicionar os alunos. Além de poderem tirar dúvidas tanto dos alunos presentes na turma, quanto os do chat geral | Vai ter permissão para criar as turmas, adicionar alunos, poder responder dúvidas dos alunos, vai poder colocar dúvidas boas no geral, para que todos possam ver |
| # | Nome do perfil | Características do perfil | Permissões de acesso |
| 2 | Perfil do monitor | Esse perfil será de uso exclusivo de monitores, monitores serão como um cargo dado aos alunos que forem adicionados pelos professores como monitores da matéria. Eles também poderão tirar dúvidas dos alunos no chat geral, e vão poder colocar as dúvidas que acharem boas no chat geral | Vai poder responder dúvidas dos alunos, e poder colocar dúvidas boas no geral, para que todos possam ver |

| # | Nome do perfil | Características do perfil | Permissões de acesso |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Perfil do aluno | Esse perfil será de uso exclusivo de alunos, poderão entrar nas turmas dos professores, tirar dúvidas tanto nas turmas quanto no chat geral fazendo uso de tags para direcionar as perguntas para professores ou para monitores, e poderão ajudar a tirar dúvidas de outros alunos | Vai poder responder a dúvida de outros alunos, fazer uso de tags para direcionar a pergunta para professor ou monitor, e poder tirar dúvidas |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Além das turmas criadas pelos professores, também será disponibilizado um chat geral onde os alunos vão poder tirar dúvidas e fazer uso de tags para pedir ajuda para os monitores ou para os professores, além da tag para que as perguntas relevantes de cada matéria possam ser fixas no chat geral, para evitar dúvidas repetidas.

## Cenários

Tabela 6 - Cenários funcionais

| Sistema: KNUTH – Cenários funcionais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numeração do cenário | Nome do cenário | Sprints | Contexto |
| C01 | Autenticação e Perfil de Usuário | Sprints 5 | O usuário (estudante ou docente) acessa a plataforma pela primeira vez para estabelecer sua presença digital acadêmica |
| C02 | Gestão de Turmas e Associações | Sprint 6 | O Professor organiza seu espaço de trabalho para o semestre letivo. |
| C03 | Publicação de Dúvidas com Tags | Sprint 7 e 8 | Um Aluno encontra um gargalo no aprendizado e utiliza a ferramenta para saná-lo. |
| C04 | Respostas e Interação (Fórum) | Sprint 9 | Um usuário deseja resolver uma dúvida sem precisar publicar um novo tópico, evitando a redundância. |
| C05 | Base de Conhecimento e Busca | Sprint 10 e 11 | Otimização da interação entre os membros da equipe para atendimentos síncronos e assíncronos. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Fluxo Detalhado:

- C01: O usuário realiza o Cadastro utilizando a matrícula e e-mail institucional (requisito de segurança para validação de vínculo). Logo após, o sistema valida as credenciais via Sistema de Autenticação (Must Have) e após o primeiro acesso, o usuário configura seu perfil, podendo realizar a Alteração de Dados como telefone, respeitando a trava de segurança para dados imutáveis (CPF/Matrícula).

- C02: O Professor cria as turmas específicas de suas disciplinas (ex.: MDS, Orientação a Objetos). O sistema permite a matrícula em turma, onde o professor importa ou adiciona alunos e designa quais estudantes terão o perfil de monitor naquela disciplina. O sistema aplica a Restrição de Matrícula (Should), garantindo que apenas usuários autorizados visualizem o conteúdo da turma.

- C03: O Aluno publica uma dúvida no chat geral da turma, utilizando o sistema de tags para categorizar o tema (ex.: "Backend", "Documentação"). O sistema aciona o Sistema de Priorização, destacando a dúvida para monitores e professores com base na urgência ou relevância do tema. Monitores ou professores utilizam a interface de `Respostas e Comentários` para oferecer suporte. O Aluno acompanha a Gestão de Status, alterando a dúvida de "Aberta" para "Finalizada" após a compreensão do tema.

- C04: O usuário utiliza o Sistema de Pesquisa (Must), filtrando por palavras-chave ou tags específicas. O sistema consulta o Histórico de Dúvidas (Should), apresentando soluções dadas em semestres anteriores ou tópicos já finalizados. O usuário localiza a resposta desejada, reduzindo a carga de trabalho de monitores e docentes.

- C05: O usuário visualiza o Sistema de Disponibilidade, verificando horários em que o Monitor está online para suporte em tempo real. A navegação ocorre de forma fluida devido ao Polimento Visual (Should) aplicado na interface, garantindo acessibilidade.

## Tabela de Backlog do produto

Tabela 7 - Backlog do produto

| Sistema: KNUTH – Backlog do produto |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numeração (Cenário / requisito) | Sprint | Nome do requisito | Tripo de requisito (Funcional / não funcional) | Priorização do requisito Must, Should, Could | Descrição suscinta do requisito | User histories (U.S.) associadas Identifque as U.S. associadas ao requisito |
| C01 | 5 | Login | Funcional | Must | O sistema deve permitir ao usuário realizar login. | Como usuário, quero colocar meu email institucional para acessar minha conta. |
| C01 | 5 | Cadastro | Funcional | Must | O sistema deve permitir ao usuário que crie uma conta. | Como usuário, quero colocar meu número de matrícula da universidade e dados pessoais para criar uma conta e usar o site. |
| C01 | 5 | Alteração de Dados | Funcional | Must | O sistema deve permitir ao usuário que altere alguns de seus dados pessoais. | Como usuário, quero ser capaz de alterar dados pessoais que podem sofrer mudar com o tempo, como número de telefone ou endereço. |
| C01 | 5 | Sistema de Autenticação | Não Funcional | Must | O sistema deve garantir que apenas estudantes e professores devidamente matriculados numa instituição de ensino podem se cadastrar. | Como desenvolvedor, devo verificar se um novo usuário realmente faz parte da faculdade para evitar potenciais usuários mal-intencionados. |
| C01 | 5 | Limite de Alteração de Dados | Não Funcional | Must | O sistema não deve permitir ao usuário que altere alguns dados pessoais únicos e imutáveis. | Como desenvolvedor, não posso permitir que os usuários alterem dados pessoais únicos e imutáveis, como número de matrícula da faculdade ou CPF. |
| C02 | 6 | Turmas | Funcional | Must | O sistema deve separar os usuários de acordo com as matérias que cursam (perfil de estudante), monitoram (perfil de monitor) ou lecionam (perfil de professor). | Como estudante, quero visualizar os tópicos de dúvidas de forma separada para que eu sempre saiba a que matéria se referem. Como monitor, quero visualizar as turmas que eu monitoro para que eu consiga auxiliar devidamente os professores. Como professor, quero visualizar as turmas que leciono para tirar as dúvidas dos meus estudantes ao longo do semestre. |
| C02 | 6 | Gerenciamento de Turmas | Funcional | Must | O sistema deve permitir ao professor que administre as turmas que ele criou, como adicionar e remover estudantes, selecionar monitores para a turma, destacar dúvidas interessantes no chat geral e apagar tópicos e comentários não pertinentes. | Como professor, quero garantir a organização e disciplina dentro das minhas turmas para que o foco no estudo da matéria não se perca. |
| C02 | 6 | Matrícula em Turma | Funcional | Must | O sistema deve permitir ao usuário que entre na turma referente às matérias que ele pegou no semestre. | Como estudante/monitor, quero entrar na turma que estou matriculado/monitorando para acessar seu chat e tópicos de dúvidas. Como professor, quero ser capaz de adicionar os estudantes e os monitores nas turmas em que estão matriculados para impedir que acessem turmas indevidamente. |
| C02 | 6 | Restrição de Matrícula | Não Funcional | Should | O sistema pode impedir que usuários não matriculados na matéria de uma determinada turma consigam entrar nela. | Como desenvolvedor, não quero que os estudantes sejam capazes de acessar livremente qualquer turma pois irá atrapalhar o gerenciamento das turmas pelos professores. |
| C03 | 7 | Chat Geral | Funcional | Must | O sistema deve permitir aos usuários que vejam as dúvidas e comentários num chat acessado por todos daquela turma. | Como estudante, quero escrever no chat geral da turma dúvidas e fazer comentários para entender melhor a matéria. Como monitor/professor, quero responder as dúvidas dos estudantes e fazer comentários para ajudá-los a entender melhor a matéria. |
| C03 | 7 | Sistema de Tags | Não Funcional | Must | O sistema deve apresentar os tópicos do chat geral de acordo com as turmas em que os usuários estão vinculados. | Como usuário, quero que os tópicos de dúvidas sejam separados e passíveis de filtragem para que eu veja apenas aqueles que realmente me interessam no momento. |
| C03 | 8 | Publicação de Dúvidas no Chat Geral | Funcional | Must | O sistema deve permitir ao usuário que crie tópicos de dúvidas e comente nas turmas em que está. | Como estudante, quero escrever no chat geral da turma dúvidas e fazer comentários para entender melhor a matéria. Como monitor/professor, quero criar tópicos com dúvidas comuns e já conhecidas para ajudar os estudantes a entenderem melhor a matéria de forma mais eficiente. |
| C03 | 8 | Respostas e Comentários | Funcional | Must | O sistema deve permitir aos monitores ou professores que respondam ou comentem nos tópicos de dúvidas nas turmas em que estão. | Como monitor/professor, quero responder as dúvidas dos estudantes e fazer comentários para ajudá-los a entender melhor a matéria. |
| C04 | 9 | Sistema de Priorização | Funcional | Must | O sistema deve priorizar mostrar dúvidas relacionadas as tags que possuo como usuário, como turmas matriculadas e curso. Além de priorizar por data. | Como usuário, quero que apareçam primeiramente as dúvidas mais relevantes para meu perfil de usuário, como turmas que estou matriculado e curso. |
| C04 | 9 | Gestão de Status da dúvida | Funcional | Must | A dúvida deve aparecer como aberta, finalizada ou em andamento. | Como estudante, quero que tenha uma marcação da situação minha dúvida, podendo finalizá-la quando estiver satisfeito com a resposta. |
| C05 | 10 | Histórico de Dúvidas | Funcional | Should | O sistema poderia permitir aos alunos checarem um histórico de dúvidas e respostas para base de conhecimentos. | Como estudante, quero ver respostas de perguntas que já foram feitas como base de conhecimento e assim não repetir dúvidas. |
| C05 | 10 | Sistema de Pesquisa | Funcional | Must | O sistema deve permitir ao usuário pesquisar um tópico específico dentre vários disponíveis no chat geral. | Como usuário, quero achar tópicos de dúvidas através de palavras-chaves e tags para ver se minha dúvida não já foi respondida anteriormente para ver se minha dúvida não já foi respondida anteriormente. |
| C05 | 11 | Sistema de disponibilidade | Funcional | Could | O sistema poderia permitir aos monitores e professores colocarem horários de disponibilidade para responder dúvidas, assim permitindo interações mais proveitosas nesses horários | Como estudante, gostaria de conseguir ver os horários que monitores e professores estão disponíveis para tirar dúvidas e assim me programar para verificar as respostas nesses horários. |
| C05 | 11 | Polimento visual do sistema | Não funcional | Should | A interface do sistema poderia ser mais intuitiva e acessível para abranger o máximo de públicos e facilitar o uso pelos usuários | Como usuário, quero usar uma ferramenta polida e intuitiva para navegar e utilizar no meu dia a dia. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

# MÉTRICAS E MEDIÇÕES

## GQM de medições

A equipe adotou a abordagem GQM (Goal – Question – Metric) proposto por Basili (1994). Esta abordagem hierárquica garante que a coleta de dados não seja arbitrária, mas sim orientada pelos objetivos estratégicos do projeto, para permitir a avaliação da qualidade do produto e o desempenho do processo de desenvolvimento. O quadro abaixo detalha os objetivos, questões e métricas definidas.

Quadro 2 - Definição do GQM

| Objetivo | Questão | Métrica | Fórmula | Valor Esperado | Análise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1: Avaliar eficiência na redução de dúvidas repetidas | Q1.1: O sistema reduz a repetição de dúvidas? | M1.1: Taxa de repetição de dúvidas (TRD) | TRD= Duvidas repetidasTotal de duvidas×100 | TRD <20 | Se alto, melhorar busca e organização por tags. |
| G2: Avaliar desempenho do sistema | Q2.1: O sistema responde de forma eficiente? | M2.1: Tempo médio de resposta (TMR) | TMR= TemposNo de requisicoes | TRM ≤2s | Se alto, otimizar banco de dados ou infraestrutura. |
| G3: Avaliar qualidade do sistema | Q3.1: O sistema apresenta muitos erros? | M3.1: Taxa de defeitos (TD) | TD= Erros identificadosFuncionalidades Testadas | TD < 0,05 | Se alto, revisar testes e corrigir falhas críticas. |
| G4: Avaliar engajamento | Q4.1: Os usuários utilizam o sistema ativamente? | M4.1: Taxa de utilização (TU) | TU= Usuarios ativosTotal cadastrados×100 | TU ≥ 60 | Se baixo, melhorar usabilidade e divulgação. |
| G5: Avaliar produtividade da equipe | Q5.1: A equipe cumpre as entregas planejadas? | M5.1: Cumprimento de sprint (TCS) | TCS= Tarefas concluidasTarefas planejadas×100 | TCS ≥ 80 | Se baixo, revisar o planejamento das sprints. |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

# TESTES DE SOFTWARE

## Estratégia de testes contendo:

Testes Unitários: responsáveis por validar componentes isolados do sistema, como funções e métodos, principalmente no backend desenvolvido em Python com FastAPI. Exemplos incluem validação de cadastro de usuários, autenticação e criação de dúvidas.

Testes de Integração: utilizados para verificar a comunicação entre os diferentes módulos do sistema, como a integração entre o backend (API) e o banco de dados PostgreSQL.

Testes de Sistema: realizados para avaliar o funcionamento completo da aplicação, considerando todos os componentes integrados. Por exemplo, o fluxo completo de criação de dúvida por um aluno, resposta por um monitor e marcação como resolvida.

Testes Funcionais: têm como objetivo verificar se o sistema atende aos requisitos definidos. Exemplos incluem criação de conta, envio de dúvidas, respostas e filtragem por disciplina.

Testes Não Funcionais: avaliam aspectos de qualidade do sistema, incluindo:

Usabilidade: verificação da facilidade de uso da interface para os diferentes perfis de usuário;

Desempenho: análise do tempo de resposta do sistema em cenários com múltiplos usuários;

Segurança: validação de autenticação e controle de acesso por perfil (aluno, monitor e professor);

Confiabilidade: garantia de integridade e persistência dos dados.

Os testes serão realizados em diferentes ambientes, conforme a estratégia de versionamento do projeto:

Ambiente de Desenvolvimento (local): utilizado para execução de testes unitários e validações iniciais pelos desenvolvedores.

Ambiente de Teste (staging / branch develop): utilizado para integração das funcionalidades e execução de testes de integração e sistema.

Ambiente de Produção: onde o sistema será disponibilizado para uso real, com backend hospedado no Render e frontend no Vercel, permitindo validação final e coleta de feedback dos usuários.

A política de branches adotada será:

- main: versão estável do sistema;

- develop: integração das funcionalidades;

- feature/*: desenvolvimento de novas funcionalidades.

A análise dos testes será realizada por meio da comparação entre o resultado esperado (previsto) e o resultado obtido (realizado).

- Teste aprovado: quando o resultado realizado corresponde ao esperado;

- Teste reprovado: quando há divergência entre o resultado esperado e o obtido.

- Os erros identificados serão registrados como issues no GitHub, corrigidos pela equipe e reavaliados por meio da reexecução dos testes.

Resultados obtidos (Previsto vs. Realizado): A consolidação dessas informações constitui o Roteiro de Testes. Este artefato contém a listagem dos casos de teste a serem executados, estruturados de acordo com os parâmetros definidos na seção 6.2, e acrescidos do mapeamento comparativo de resultados. O critério de validação baseia-se na paridade lógica: caso o resultado obtido na execução divirja do resultado inicialmente previsto, documenta-se a existência de uma falha ou defeito. Diante de uma não conformidade, o código correspondente deve ser submetido a correção e o caso de teste reexecutado iterativamente. O ciclo encerra-se apenas quando a equivalência é alcançada (Previsto = Realizado), condição que formaliza a aprovação do teste e atesta a mitigação do defeito.

## Roteiro de teste:

Tabela 8 - Tabela com roteiros de testes

| ID | Nome do Teste | Objetivo | Nível | Tipo | Pré-condições | Resultado Esperado (Aceite) | Resultado Obtido | Reparos Executados | Ciclos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT01 | Cadastro de usuário | Verificar se o usuário consegue se cadastrar no sistema | Unitário | Funcional | Usuário não cadastrado | Usuário é cadastrado com sucesso no sistema | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT02 | Autenticação de usuário | Validar login com credenciais válidas | Unitário | Funcional | Usuário previamente cadastrado | Acesso permitido ao sistema | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT03 | Criação de dúvida | Verificar se o aluno consegue criar uma dúvida | Sistema | Funcional | Usuário logado como aluno | Dúvida registrada corretamente | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT04 | Responder dúvida | Validar se monitor/professor responde dúvida | Sistema | Funcional | Dúvida existente no sistema | Resposta vinculada à dúvida | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT05 | Marcar dúvida como resolvida | Verificar alteração de status da dúvida | Sistema | Funcional | Dúvida respondida | Dúvida marcada como resolvida | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT06 | Filtrar dúvidas por disciplina | Validar busca por dúvidas | Sistema | Funcional | Existência de dúvidas cadastradas | Sistema retorna dúvidas filtradas corretamente | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT07 | Controle de acesso por perfil | Garantir permissões corretas | Integração | Funcional | Usuários com diferentes perfis | Cada perfil acessa apenas suas funcionalidades | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT08 | Associação de usuários a turmas | Validar vínculo entre usuários e turmas | Integração | Funcional | Professor cadastrado | Usuários associados corretamente à turma | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT09 | Histórico de dúvidas | Verificar armazenamento e recuperação de dados | Sistema | Funcional | Dúvidas previamente registradas | Sistema exibe histórico corretamente | Pendente | Nenhum | 1 |
| CT10 | Desempenho com múltiplos usuários | Avaliar tempo de resposta | Sistema | Funcional | Vários usuários simultâneos | Sistema responde sem lentidão significativa | Pendente | Nenhum | 1 |

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. The Goal Question Metric Approach. Encyclopedia of Software Engineering, [S. l.], v. 2, p. 528-532, 1994.

BECK, Kent. Programação Extrema Explicada: acolha as mudanças. Porto Alegre: Bookman, 2004.

ISO/IEC/IEEE 15939:2017. Systems and software engineering — Measurement process. Geneva: ISO, 2017.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum: as regras do jogo. [S. l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Portuguese-Brazilian.pdf. Acesso em: 26 abr. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

VISUAL PARADIGM. Scrum Process Canvas. [S. L.]. Disponível em: https://www.visual-paradigm.com/features/scrum-process-canvas/. Acesso em: 25 abr. 2026.